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第一章  招标公告
一、招标条件
根据 南通市 公共资源交易管理办法规定，南通市通州区诚源建设投资有限公司公开招标的朝阳路商铺、新金路85号店铺渗漏维修工程 已经批准，所需资金已落实。建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行邀请招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
2、 招标内容及要求
1、招标人：南通市通州区诚源建设投资有限公司
2、项目名称：朝阳路商铺、新金路85号店铺渗漏维修工程
3、招标内容：朝阳路商铺、新金路85号商铺外墙及屋内渗漏维修改造
4、最高限价：34000元。
    5、标段划分：本项目共1个标段。
    6、工期要求：自签订合同之日起20个日历天。
7、项目地点：南通市通州区境内。
8、现场踏勘：不组织踏勘，各投标单位自行组织现场踏勘。
9、合同价款及付款方式：（1）：施工完成后根据实际工程量送交审计部门审计，若审计部门不予审计则交由第三方专业机构审计决算（中标价包含审计费用）；（2）：工程结束，经业主单位主管部门组织验收合格且审计结束后付至合同工程款的90%（扣除罚款），满一年后无质量问题结清余款。付款时，须提供中标单位的正规税收发票。（处罚标准详见附件2）
3、 投标人资格条件
1、具有独立法人资格。
2、投标人未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
3、本项目不接受联合体投标。
四、资格审查：资格后审（须携带以下证书原件）
1、企业法人营业执照原件；
2、开户行许可证复印件（或开户银行出具的基本存款账户信息证明）、保证金缴纳凭证。
以上材料缺一不可，否则视为资格审查不通过，不参与基准价的计算。
五、投标保证金
1、投标保证金数额：2000元；
2、投标保证金交纳时间：投标报名前；
3、投标保证金交纳方式：采用银行结算方式从投标人基本账户汇入“投标保证金专户”；
4、“投标保证金专户” 开户行：中行交通北路支行
开户名：南通市通州区诚源建设投资有限公司  帐  号：489758221817
5、 报名费100元（现金），开标现场缴纳，不予退还；
6、项目成交后，中标方的保证金转为履约保证金，待项目验收合格且无拖欠农民工工资及无安全生产事故后10日内退还，未成交方3日后退还保证金（均无息）；
7、在项目交易过程中，如发现串标等违规行为，违规者的保证金不予退还。
六、报名时间、地点:
1、报名时间：2021年 1 月  18  日8:30始至2021年 1 月 22 日下午16:00止。（星期假日除外）
报名时间及地址：南通市通州区新世纪大道恒隆御品14楼 
2、投标报名联系人：
  南通市通州区诚源建设投资有限公司     联系人：刘先生 15262870009
[bookmark: s27]七、开标时间及地点：2021 年  1  月   25  日  9  时  30  分在  南通市通州区新世纪大道恒隆御品14楼     。
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第三章  投标须知
投标文件的制作和密封
（一）投标文件的制作
1、封面格式；
2、法定代表人身份证明书；
3、法定代表人签署投标文件授权委托书；
4、投标函；
5、法定代表人申明；
6、“资格审查材料、证件及投标人的银行基本账户开户许可证原件”的复印件加盖公章。
（二）投标文件的密封与标志
1、投标人应将投标文件密封。
2、所有封袋上都应写明招标人、工程名称、投标人（并盖印鉴）、法定代表人（并盖印鉴）、日期。
3、所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标人及法定代表人章印密封。
4、投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。
5、投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
（三）招标文件提供的投标文件表式（附后）投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。
（四）投标文件的份数：一式二份（其中正本一份，副本一份），投标文件须电脑打印。投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
（五）投标文件应无修改和行间插字。
（六）投标有效期：投标文件自投标截止时间起90天内有效。







投标文件递交
（一）投标截止时间、地点与投标文件的递交
投标人须按投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交到南通市通州区新世纪大道恒隆御品14楼。
[bookmark: _GoBack]（二）投标截止时间之前，投标人对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。









第四章  合同条款及格式
参照建设工程施工合同（示范文本）（GF—2013—0201）
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第五章  投标文件有关格式


  
封面格式                                 正（副）本

朝阳路商铺、新金路85号店铺渗漏维修工程
   


        
      投标文件






     投标人：                       （盖章单位）
法定代表人或其委托代理人：              （签字）
                 年      月      日
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法定代表人身份证明书

单位名称：                                    
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：     年     月     日
经营期限：                                    
姓名：     性别：     年龄：      职务：     
系                （投标人）的法定代表人。



特此证明。






投标人（盖章）：
日期：  年  月  日


授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                  （单位名称）的          （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：        性别：         年龄：            
单  位：         部门：         职务：             
联系电话：              

代理人无转委托权。特此委托。

	注：
代理人须将本人身份证复印件贴于此。





投标人（盖章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期：  年  月  日





投标函
           （招标人）：
1、根据已收到的                                   工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经踏勘项目现场和研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿以人民币（大写）                      （小写）¥：        的总价承包本招标范围内的全部工程，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并确保在   日内完成全部项目。
3、本工程质量确保达到 合格标准。
4、本次投标，我方将派出        作为本工程项目部的项目负责人。
5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。
6、我方承诺：我方投标文件提供的用于评审的所有证书、资料均真实、有效，如有虚假，我方除无条件接受招投标监管部门的处罚外，自愿放弃自本项目投标之日起六个月在南通市通州区参加政府投资工程招投标的资格。
7、我方保证：严格遵守国家法律、法规及江苏省、南通市现行各项招投标管理规定，严格遵守《江苏省预防职务犯罪条例》的相关要求，如有违反，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规作出的处理决定，并承担由此产生的责任。
8、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
投标人：				                  	（盖章）
单位地址：                                        
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：          
邮政编码：         电话：         传真：          
开户银行名称：	                     		     	
开户银行帐号：	                     	     		
日期：       年       月       日
注：投标报价需精确到元，未精确到元的投标报价自动四舍五入到元作为有效报价。



法定代表人申明

  本人           （法定代表人），身份证号码：                        
郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重后果的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

公章：            
企业法定代表人签名：                        
                            

                                                   年    月    日
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资格审查资料
“资格审查资料、证件”的复印件
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