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第一章  招标公告
2021嘉秀洲-016号地块房地产开发项目室外配套工程专业分包项目

招标公告（资格后审）
1. 招标条件

本招标项目2021嘉秀洲-016号地块房地产开发项目已由嘉秀洲土字G[2021]第038号批准建设，项目业主为嘉兴神辉置业有限公司，招标单位为南通浩宏市政工程有限公司，建设资金企业自筹，项目出资比例为100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的室外配套工程专业分包项目进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：嘉兴市秀洲区油车港镇,茶园路东侧、奥星路南侧、新安路西侧

2.1.2建设规模：总建筑面积 75664.82平方米

2.1.3合同估算价：约人民币950万元。
2.1.4最高限价：按《国家标准定额》*92%。
2.1.5工期要求：150日历天（包括春节放假）。
2.2招标范围：景观、绿化、排水、安装等，具体以施工图为准。
3. 投标人资格要求

3.1投标人须具有有效的营业执照。
3.2投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3投标人拟派项目负责人须具备贰级及以上市政公用工程注册建造师执业资格，安全生产考核证B证 （资格），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.4投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

□投标人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：     /        ；
自 2021年11月 1 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

自 2021 年11月 1 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

自 2021年11月 1 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的，在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的。

（3）根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)的规定，自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若投标人拟派项目负责人为一级建造师的，则须提供符合建办市(2021)40 号文件要求的电子注册证书，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书或未手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,视为项目负责人的资格不符合要求。

3.5根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项要求的资质）未处于不合格状态的。
3.6本次招标 不接受（接受/不接受）联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为： 2023年 11 月 14 日至2023年 11 月 25 日9 时30 分； 

4.2招标文件获取方式：网上免费下载；

4.3投标保证金人民币10万元/投标单位（银行汇票，银行汇票原件：与投标文件一并缴纳）。投标保证金交纳帐号：  320624 00110 100002 18619
    帐户名：南通浩宏市政工程有限公司
开户行：南通农村商业银行

方式：银行汇票
5. 投标截止时间

5.1 投标截止时间为 ：2023年 11 月 25 日9时 30 分。

投标文件送达地点：南通市通州区江海·圆融汇主楼8楼评标室。
5.2逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，评标入围方法为全部入围法。资格评审标准详见招标文件第三章。

7.评标方法

本次招标采用  □综合评估法  □经评审的最低投标价法  ☑合理低价法(含5分信用分)，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在南通圆宏控股集团网站上发布。
9.特别提醒： 
（1）未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。
（2）招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
10. 联系方式

	招标人：
	南通浩宏市政工程有限公司
	招标代理机构: 
	南通市通州天元建设监理咨询有限公司

	地  址：
	南通市通州区金霞路555号
	地  址：
	南通市通州区润和大厦8楼

	联系人：
	邱先生
	联系人：
	俞先生

	电 话：
	0513-86129190　
	电  话：
	0513-86516066


第二章  投标人须知及投标人须知前附表
一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	2021嘉秀洲-016号地块房地产开发项目室外配套工程专业分包项目

	2
	1.1
	建设地点
	嘉兴市秀洲区油车港镇,茶园路东侧、奥星路南侧、新安路西侧

	3
	1.1
	建设规模
	约人民币950万元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料（沥青甲供）

	5
	1.1
	质量
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	150日历天（包括春节放假）

	7
	1.1
	资金来源
	自筹

	8
	2.1
	投标人资质等级要求
	市政公用施工总承包三级及以上资质

	8
	1.2
	招标范围
	景观、绿化、排水、安装等，具体以施工图为准（甲供材：沥青）

	9
	1.4
	资格审查方式
	资格后审

	10
	16
	工程报价方式
	按费率报价

	11
	12
	投标有效期
	45日历天(从投标截止之日算起)

	12
	13.1
	投标保证金
	10万元/投标单位

	13
	14
	踏勘现场
	招标人不统一组织，投标人务必进行自行勘察，因分包人不自行踏勘而导致对现场情况误解而造成损失的，由分包人承担。
招标单位联系人：邱先生

招标单位联系电话：0513—86129190　

	14
	5.1
	答疑、澄清截止时间及方式
	截止时间：2023年 11 月 20 日14 时30分之前
答疑、澄清发布时间：2023年 11 月 21 日17时00分之前
方式：南通圆宏控股集团公司网上答疑（详见须知第5条）　

	15
	18.2
	招标控制价
编制依据
	/

	16
	
	投标文件组成
	资格审查文件、商务文件

	17
	18.4
	最高限价
	按《国家标准定额》*92%。

	18
	20.1
	投标文件份数
	一份正本，二份副本。

	19
	22
	投标文件递交
	收件人：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

	
	
	
	截止时间：2023年11月25日9时 30分

	
	
	
	递交地点：南通市通州区江海·圆融汇主楼8楼评标室

	20
	24.1
	开标
	开标时间：2023年 11月25日 9 时 30分

	
	
	
	开标地点：南通市通州区江海·圆融汇主楼8楼评标室

	22
	13.3.2
	履约保证金
	履约保证金：合同价款的4.5%，担保方式：现金支票或银行汇票。

	23
	5.1
	联系方式
	招标人：南通浩宏市政工程有限公司
代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

	
	
	
	地址：南通市通州区江海·圆融汇主楼8楼

地址：南通市通州区润和大厦8楼

	
	
	
	联系人：邱先生，联系电话：0513-86129190
联系人：俞先生，联系电话：0513-86516066

	24
	
	项目负责人投标要求
	本工程的授权委托人必须为项目负责人，需出示身份证原件、注册证书、授权委托书原件、银行汇票原件，亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被招标人拒绝。


二、投标人须知
 (一)总则
1.工程概况
1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。
1.2.招标范围：详见本须知前附表
    1.3.现场条件
(1)根据建设单位进度确定，分包单位报价时应充分考虑可能多次进退场的因素。
(2)施工用水、电：分包人自行解决，施工中所发生的水费、电费包含在投标报价中。
(3)投标单位现场考察，应充分考虑材料二次搬运的因素，体现在报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。
(4) 招标人不统一组织现场踏勘，请投标人务必自行认真踏勘现场条件，特别注意作业面存在建筑垃圾、渣土、未拆除塔吊基础、及其他施工班组的成品保护，这些均应体现在报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

（5）中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等一切费用和损失等，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

1.4.现采用公开招标方式，择优选定专业分包单位。
2.投标人资格要求
2.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

2.1.1资质条件：市政公用施工总承包三级及以上资质             
2.1.2企业信誉要求：信誉良好，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故、拖欠农民工工资等问题，被国家、省、市、区有关部门暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内；
2.1.3投标保证金：银行汇票原件，数额符合招标文件要求。
2.2 投标人不得存在下列情形之一：
   （1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
   （2）与本标段的监理人、代建人、招标代理机构、建设单位同为一个法定代表人、相互控股参股、相互任职；
   （3）被责令停业的；
   （4）被暂停或取消投标资格的；
   （5）财产被接管或冻结的；
   （6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
   （7）近三年发生被通报或查处的安全生产事故。
3．投标费用
3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件
4.招标文件的组成
4.1招标文件包括下列内容：
第一章：招标公告

第二章：投标人须知及须知前附表

第三章：评标办法  
第四章：合同条款

第五章：工程量清单（按实结算）

第六章：图纸（网上下载）

第七章：工程建设标准
第八章：投标文件格式
4.2除上述内容外，招标人的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
4.3投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在前附表第14项规定时间前通过285487554@qq.com邮箱提交。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。
5．招标文件的澄清
5.1本工程采用费率的方式招标。投标人若对招标文件（包括施工图纸等）有疑问，应于前附表第14项规定时间之前通过285487554@qq.com邮箱提交招标答疑、澄清要求。

   特别提示：任何要求招标答疑、澄清的具体内容不得包含本公司或其他单位相关信息，否则其投标将被拒绝）。
5.2招标答疑、澄清要求的回复以及招标补充通知
无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人都将予以澄清、修改或补充。回复或补充的内容经审核后发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。
5.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
    6.招标文件的修改
    6.1.招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。
6.2.补充通知在南通圆宏控股集团网站网上发布(http://ntyhjt.com/)。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
6.3.为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
 (三) 投标文件
7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应按4.3条款，否则责任自负。同时投标人应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。
8．投标文件的组成
投标文件由“资格审查材料”、“商务文件”二部分组成，其中：
8.1.资格审查材料包括：
（1）法人授权委托书原件、授权人的身份证复印件；
（2）企业营业执照复印件；

（3）企业资质证书复印件；

（4）企业安全生产许可证复印件；

（5）拟派项目负责人建造师注册证书、安全B证复印件； 

（6）拟派项目负责人及授权委托人有效劳动合同，投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人及授权委托人缴纳的2023年8月至2021年10月的养老保险缴费证明复印件； 

（7）拟派项目负责人无在建工程原件（格式按本招标文件附件1）；
（8）诚信承诺书原件（格式按本招标文件附件2）；

8.2商务文件包括：
（1） 投标函

（2） 计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表

上述材料按“资格审查材料”、“商务文件”两部分分开密封装订。

“资格审查材料”不分标段编制、“商务文件”必须分标段编制。

9．招标文件提供的文件格式（第八章）投标人参考使用，但表式可以按同样格式进行扩展，没有格式的自行设置。
10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，不得涂改。
11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。
12.投标有效期
投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。
13、投标保证金
13.1投标保证金缴纳
13.1.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
13.1.2本工程投标保证金数额：人民币10万元。递交方式：银行汇票原件与投标文件一并带至开标现场，否则视为主动放弃投标。
13.2投标保证金退还
13.2.1未中标的投标人的投标保证金应当在中标通知书发出后五个工作日内凭收据退还（无息）。
13.2.2中标人的投标保证金在领取中标通知书、签订委托合同后五个工作日内退还中标人(无息)。中标人在签订分包合同前须向招标人提供合同价款的4.5%作为履约保证金（中标单位帐户汇入），如果中标人不征得承包人同意擅自变更项目负责人或项目负责人不到位，则承包人有权没收投标保证金或扣履约保约金。
13.3中标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人没收该投标人的投标保证金。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：
（一）放弃中标项目的；
（二）拒不按照招标文件的要求提交的履约保证金的；
（三）签发中标通知书后十个工作日内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。
投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标人应当将其记入不良行为记录上报公共资源交易管理部门，招标人可以据此不接受其投标。
14.踏勘现场
14.1投标人应按本须知前附表第13项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。
14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
14.4 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
(四) 投标报价
15. 招标文件所列的工程项目的最高限价详见投标人须知前附表是投标人投标报价的基础。投标人对招标文件所列的工程量清单应结合投标人须知、合同条款、技术标准和要求一起阅读理解。
    16.投标报价方式
投标报价不得低于工程成本。投标人的投标报价高于招标控制价的是废标。
16.1本项目采用按照国家标准定额*费率的方式报价。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成承包人要求的合同以外的零星工作或发生非分包人责任事件的工程量按现场签证确定。
16.2措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
16.3工程价款调整(详见建设工程施工合同部分)。
17.招标控制价
17.1投标人的投标报价高于招标控制价（最高限价)的，招标人应予拒绝。
18.投标报价编制要求
18.1本工程施工图纸、招标文件及书面答疑（如有）及技术资料。
18.2本工程计价方法采用“国标清单计价”，编制采用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及省市其它有关的计价规定。

18.3安全文明施工费结算时不下浮。
18.4投标人投标报价下浮率应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，决算中不予增补。
18.5投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的所有风险、责任等各项费用。一旦中标，除本招标文件规定的及合同约定可调整事项外，双方均不调整。 

18.6投标人自行考察现场，需处理的措施费用各投标人自己充分考虑该施工方案，并将其措施费用包含在投标报价中，今后结算时按正常措施费用计取不再调整。
18.7临时接电由中标单位自行勘察现场，组织安装到位，工程竣工后由中标单位及时拆除并清理出场，其费用已包含在报价下浮率中。施工中投标人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事件，投标人需自备发电设备等措施，其费用包含在投标报价下浮率中，结算时不再调整。施工中所发生的电费，由中标单位自行按实支付。
18.8投标人投标报价下浮率应综合考虑施工中发生的管道穿越建筑物、构筑物打洞、堵洞费用，此费用结算不予单独调整。
18.9投标人现场自行勘察，需综合考虑现场土方平衡。现场建筑垃圾、高土、缺土或余土处理（含外运）等费用均作为措施费包含在报价下浮率中，决算不再另行计算。
18.10．甲供材保管费、取费等投标人自行考虑，包含在投标报价下浮率中。 

18.11．投标人自行考察现场，各投标人投标报价下浮率要考虑进场时需处理的垃圾、软弱土方、平整场地、施工便道、现场除草、障碍物、建筑垃圾处理（含外运）等费用投标人自行承担。
18.12．管沟回填土必须用原状土（不得含建筑垃圾、淤泥）回填。
18.13．工程因施工工序等各种原因需要施工机械进退场、人员误工，投标人自行考虑，不另行计取。
18.14. 工程质量检测的建筑材料、构件等试样的制作、封样、送检费用由投标人承担，检测费用由发包人承担。

18.15.其他未尽事宜在书面答疑中明确。
 (五) 投标文件的密封和递交
19．投标文件的密封与标志：

19.1所有投标文件（资格审查材料、商务文件）（其中一份正本，二份副本）并在封面上标明正、副本字样。
19.2正本与副本可统一密封也可分别密封，在封袋骑缝处以显著标志密封，并在封袋骑缝处加盖单位公章。
19.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
20.投标截止时间
20.1 投标文件的提交截止时间见本须知前附表第19项规定；
20.2 招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；
20.3 招标人在本须知第22.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
21．投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
(六) 开标、评标、定标
22.本工程评标、定标办法采用 价格单因素（含5分信用分） 评标法。
具体评标方法参见第二章。
招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。投标人项目负责人必须出示身份证原件、授权委托书原件、银行汇票原件、注册证书，亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权或被招标人拒绝。开标会由招标人主持，开标前进行密封性检查。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，进行资格材料审查。资格审查通过的单位进入商务文件的评审。开标人当众打开资格审查通过的单位的投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。
23．评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的有关人员组成。招标代理单位抽取公共资源交易管理中心专家库专家评委一人，其余由发包人组建。
专家评委应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
24.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。
24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

24.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

24.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

24.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

24.5投标文件中投标人名称或组织结构前后不一致的；

24.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

24.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

24.8明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

24.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.10投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

24.12以他人的名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.13经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

24.14法定代表人、授权委托人未提供身份证复印件；

24.15法定代表人、授权委托人未提供联系电话（移动电话、办公电话）；

24.16投标文件涂改；

24.17“资格审查材料”、“商务文件”两部分未按照要求分开密封装订的；
25.评标、定标工作在圆宏集团纪委监督下由招标人进行。
26.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，在评标人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。
27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
28.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
29.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，公布的时间为3个工作日。
（七）、授予合同
30.中标单位在中标结果公示无疑义(公示时间三个工作日)后两个工作日内须到南通圆宏控股集团有限公司，出具委托书、履约金转入招标人账户后，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。逾期未办理中标通知书和合同签订的作如下处理：
30.1取消其中标资格；
30.2没收其投标保证金。
31.合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表第22项规定的金额向招标人提交合同价款4.5%的履约保证金，不计息。
32.订立书面合同2日内，招标人必须将合同报南通圆宏控股集团有限公司监管科备案。
第三章 评标办法
（合理低价法）（含5分信用分）

1、本项目采取资格后审。
2、评标办法：本工程采用价格单因素评标办法评标，投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按照报价得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
	一、资格审查入围

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	评标入围条件
	投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标
(至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；
(投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
(投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件；

	1.2
	资格审查入围方法和数量
	全部入围

	二、初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	资格评审标准
	法人授权委托书
	加盖法人公章

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照且经营范围

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质证书
	市政公用工程叁级及以上资质

	
	
	拟派项目负责人要求
	市政公用工程专业贰级及以上注册建造师（必须同时持有安全B证）

	
	
	拟派的项目负责人、授权委托人为投标企业正式人员
	1、投标企业与项目负责人及授权委托人签订的有效劳动合同书；
2、投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人及授权委托人缴纳的2023年8月至2023年10月的养老保险缴费证明。

	
	
	拟派项目负责人无在建工程
	企业法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式按招标文件格式附件1）

	
	
	诚信承诺书
	加盖法人公章及法定代表人签字（格式按招标文件格式附件2）

	2.2
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人的签章并加盖法人印章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	投标有效期符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定；

	
	
	已标价工程量清单
	无

	
	
	其他要求
	无第二章“投标人须知”第24条所列情形

	三、详细评审

	条款号
	条款内容

	3.1
	分值构成
（总分100分）
	□以投标报价为评审因素
投标报价:  / 分

☑以投标报价和信用评价为评审因素
投标报价：95分  投标人市场信用评价：5分

	3.2
	评标基准价计算方法
	经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分作进一步评审。
此处提供的K值、Q1值、K1值，在投标文件开启前由投标人代表在随机抽取确定。

投标报价(95分)
（1）评标基准价
①有效报价
有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的招标控制价。

②评标基准价的确定：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A
【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%(四舍五入取整)进行算术平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价A】，招标控制价为B，则：
评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2,

Q2=1-Q1, Q1取值范围为：65%、70%、75%、80%、85%；K1 的取值范围为96%、97%、98%；K2取值为98%。
特殊情形下，评标基准价调整方式：
除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；

	3.3(1)
	投标报价得分计算
	投标报价等于评标基准价的得95分，投标报价相对评标基准价每低1%扣 0.6 分，每高1%扣 0.9 分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	3.3(2)
	投标人市场信用评价评分标准
	信用分部分：5分
企业信用因素评分值占总分值的比例为总分值的5%；

信用分的确定：各投标企业信用考核得分为 2022 年度通州区建筑 企业信用考核（市政企业）结果公示得分及 2022 年度通州区建筑业增补企业信用考核（市政企业）结果公示得分× 5%（采用四舍五入保留两位小数）； 如投标企业未参加 2022 年度通州区建筑业企业信用考核（市政企业）及 2022 年度通州区建筑业增补企业信用考核（市政企业），则全部按信用占比分值的 60%计取。


3、推荐中标候选人
评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
3.1评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人，确定得分最高的为第一中标候选人；若“四舍五入”后出现得分相同且影响中标候选人排名时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则现场抽签确定。
3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
第四章  合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：　　　　　　　　　　　

承包人（全称）：                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就　2021嘉秀洲-016号地块房地产开发项目室外配套工程专业分包项目  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：2021嘉秀洲-016号地块房地产开发项目室外配套工程专业分包项目。
2.工程地点：嘉兴市秀洲区油车港镇,茶园路东侧、奥星路南侧、新安路西侧。

3.工程立项批准文号：嘉秀洲土字G[2021]第038号  。
4.资金来源：企业自筹。
5.工程内容： 景观、绿化、排水、安装等，具体以施工图为准
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。
二、合同工期
计划开工日期：    年　月　日。
计划竣工日期：   年　月　日。
工期总日历天数：150日历天（包括春节放假）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合合格标准。

质量保修期：竣工验收合格后24个月
四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                      。

（1）施工进场后付合同暂估价款的10%（含安全文明施工费、农民工工资），工程竣工整体验收（以主管部门综合验收意见为准）合格后支付至暂估合同价款的60%；工程竣工综合验收合格之日起满一年后支付至工程结算审计价的80%【若审计未结束，支付至合同价款的80%（不计息）】；工程竣工综合验收合格之日起满两年后付清。
（2）每次支付前，承包人均应出具税务部门开具的相应金额的税务发票（9%专票）。否则发包人有权拒付工程款，且不承担延期支付款项的违约责任。
（3）工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现承包人移作他用，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。

五、项目经理
承包人项目经理：                     。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
十、签订地点
本合同在                                    签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自                                   生效。
十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：经监理工程师、发包人代表签字并经发包人盖章确认的涉及工期、质量、价款调整内容的签证单、联系函、技术核定单。   
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /       。
1.1.3.9 永久占地包括：   发包人项目红线范围内的用地 。

1.1.3.10 临时占地包括：           /            。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：/     。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：     /     。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）施工合同专用条款；（4）招标文件及其补充文件；（5）投标书及其附件；（6）施工合同通用条款；（7）图纸；（8）标准、规范及有关技术资料。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：     1套      ；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：中标后5天内将基坑开挖支护和降水、临时交通组织等方案报审通过，开工前5天将提供施工组织设计、工程总进度计划，每周四下午5点前提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人自购材料清单、认质认价材料清单、材料进场计划、劳动力等资料。分项的施工组织设计施工方案在该分项开工前5天向发包人提供。其它文件如大样图、协调配合图等由承包人根据发包人、监理人要求和本工程的实际需要编制、提交。
承包人提供的文件的期限为： 同上     ；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份         ；

承包人提供的文件的形式为：书面      ；

发包人审批承包人文件的期限：收到后7天    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 由承包人负责准备现场图纸   。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在叁  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室 ；

发包人指定的接收人为：                。

承包人接收文件的地点：项目现场办公室  ；

承包人指定的接收人为：                。

监理人接收文件的地点：项目现场办公室      ；

监理人指定的接收人为：                    。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：①承包人已对施工场地现场勘察，由发包人按现状交付承包人施工，且施工场地清理、平整等费用已包含在合同价款中。②承包人独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他因承包人原因可能出现阻挠施工的情况，若因此发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等，由承包人自行承担，并已列入合同价款中，且因此发生的延误工期不予顺延。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人的用地红线范围为边界   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：均由承包人完成，费用已含在约定的合同价款计价方法中。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：均归发包人所有   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款约定   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  均归发包人所有 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款约定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担  。

1.13工程量清单错误的修正：/。 

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力，但涉及工期、质量、价款调整的内容应由发包人盖章确认  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 按通用条款    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）现状提交；（2）临时供电（高、低压）、供水由承包人负责解决，且水、电费用由承包人自行承担，费用已包含在合同价款中。（3）施工时临时用地由承包人自行解决，且费用已包含在合同价款中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  /             。

发包人是否提供支付担保：      不提供       。

发包人提供支付担保的形式：       /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  承包人应按《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）及建设部建城[2002]221号文关于《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的要求，向发包人提供经过总监理工程师审核认可的完整并符合要求的竣工资料，含竣工图及其它资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：  叁套（其中图纸DWG格式文件1份）  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担，费用已包含在约定的合同价款计价方法中  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收通过后一个月内。(部分规模较小的工程，竣工资料必须有市政中心办公室及相关科室的接受证明）
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面及电子文档  。

（10）承包人应履行的其他义务：

1、在本合同签订后至开工前，承包人应积极做好开工前的各项准备工作。
2、施工场地要设立标语、标牌，活动板房的建设必须符合《中华人民共和国消防法》、现场安全施工必须符合《中华人民共和国安全生产法》的相应规定，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理，做到“六个百分百”，必须达到文明工地的要求。
3、施工时临时用地由承包人自行解决，费用已包含在合同价款中。
4、临时用电(高、低压)由承包人自行解决，费用包含在合同价款中。
5、红线范围内开标前，原地面以上红线范围内的垃圾、杂土及道路结构层拆除、清运由承包人负责弃运，已拆除及未拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由承包人负责拆除及弃运，数量由承包人根据现场情况自行计算，并已在土石方工程的分部分项工程量清单中报价，该费用一次性包死，且已含在报价中。
6、承包人应仔细勘察并充分考虑施工范围内地面以上及地面以下未拆迁位置将产生的建筑垃圾、杂土清运的工程量，且费用已包含在合同价款中。
7、道路施工围档必须采用硬质材料进行围档，外侧应增设绿色围挡草坪，并设置雾化除尘装置，高度不低于2.2m，标有相关施工标识并严格按城建、城管部门要求执行；施工期间场地全封闭，拆除和新建部分围墙已含在合同总价中。
8、临时照明由承包人实施，费用已含在合同价款中。
9、承包人应在本合同签订后五日内按照项目所在地政府相关规定要求办理安全生产责任保险，承包人未按规定要求办理的，发包人有权解除合同，并由承包人自行承担一切责任。
10、承包人应及时按发包人和监理工程师的通知或要求参加各种会议和协调，作出有利于工程建设施工的建议或结论，否则引起的后果由承包人自负。
11、承包人委派至本工程的所有人员，包括但不限于项目经理、施工管理人员均应接受发包人或监理单位的考核，具体的考核办法按发包人制定的相关制度执行，相应的考核结果作为承包人提交竣工验收资料必不可少的内容之一。

12、本工程临时交通组织方案需经交警部门及业主认可后实施，论证费及临时交通设施设置等一切费用已含在合同价款中。
13、施工现场应该做好裸露土方及材料的覆盖，做好抑尘控尘的工作，施工现场必须符合通州区建设工地扬尘管控“十条规定”。如因扬尘防控不到位，被相关主管部门列入黑名单或通报，每次缴纳违约金1万元。

14、施工期间如若需要临时停用周边用户自来水、电力或蒸汽的，按照各主管部门要求提前报批并公示，若采用临时用电、用水方案的也需制定完善的方案后报主管部门审批通过。
15、深基坑开挖支护和降水等危大工程工艺措施需中标单位自行结合施工图要求考虑，费用包括论证费已包含在合同价款中，并应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等国家、省相关法律、法规要求编制专项施工方案，达到一定规模应经论证通过后方可实施；如因施工措施不当对周边建筑物的产生影响，一切责任和费用由投标人自行承担。

16、施工项目部按照文明工地要求设置，费用包含在合同价款中。

17、本工程涉及的所有石灰土、水泥土必须厂拌后运至现场，费用已包含在合同价款中。

18、特别提醒：项目扬尘防控、安全等专项方案及竣工资料规定：承包人都要提供扬尘专职管控人员及一名资料员由发包人统一调配使用。不服从发包人统一调配使用的，每次处罚违约金伍仟元。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：       ；
身份证号：             ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号：                 ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责本工程项目施工全过程中全面管理的责任和义务，全权代表承包人履行合同义务    。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理、技术负责人必须常驻现场每月不少于25天，每天不少于8小时，关键节点必须在岗。离开施工现场必须书面请假，半天内向总监及发包人现场负责人请假，一天内以向总监、发包人现场负责人、发包人工程部书面请假，手续报公司标后管理部门备案。一天以上向发包人工程部、发包人公司主要负责人书面请假，手续报公司综合事务部备案，每月由监理人或发包人负责检查考核（每月请假次数原则上不得多于3次）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担因此产生的全部损失和责任，工期不予顺延  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：（1）日常考勤：现场设置考勤机（承包人提供，一天早晚各一次，早不得晚于8:30，晚不得早于5点），公司每月组织核实考勤情况，每发现一次缺勤（无书面请假）罚款5000元/人次，三次及以上罚款20000元/人次。（2）甲方抽检：发包人标后监管工作组将不定期进行抽查，抽查发现项目经理、技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的第一次罚款伍仟元/人，第二次罚款壹万元/人，第三次罚款贰万元/人外发包人同时有权解除合同，并向承包人追索由此造成各项损失的违约责任。项目经理连续三天或一个月内累计十天无故不在现场，则视为承包人无能力完成本工程，发包人有权解除合同并要求承担违约责任，承包人退出施工现场。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：缴纳20万元违约金，并由承包人承担该违约行为给发包人造成的一切损失；承包人擅自更换工程项目经理两次的，发包人有权单方面解除合同，已完工程不再结算付款  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：缴纳20万元违约金，并由承包人承担该违约给发包人造成的一切损失；承包人无正当理由拒绝更换工程项目经理两次的，发包人有权单方面解除合同，已完工程不再结算付款   。

3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  按通用条款   。
3.3.2承包人擅自更换关键人员的违约责任： 承包人必须指派投标书中承诺的项目部主要管理人员（技术负责人、施工员、质检员、安全员）到施工现场负责施工管理；若有变动，除须得到发包人认可外，同时须向发包人支付3万元/次/人的违约金；承包人擅自更换关键人员两次的，发包人有权单方面解除合同，已完工程不再结算付款。
承包人擅自更换主要施工管理人员而发包人不予认可的，发包人有权解除合同，承包人退出施工现场。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 缴纳2万元违约金，承包人承担该违约行为给发包人造成的一切损失；承包人无正当理由拒绝撤换关键人员两次的，发包人有权单方面解除合同  。
3.3.4现场管理关键人员在岗要求
承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：面向总监工程师、发包人代表请假，经批准认可方可离开，手续报发包人项目管理部备案。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  （1）日常考勤：现场设置考勤机（由承包人提供，一天早晚各一次，早不得晚于8:30，晚不得早于5点），甲方每月组织核实考勤情况，每发现缺勤（无书面请假）一次罚款五佰元/人次，三次及以上罚款贰仟元/人次并要求撤换该人员。（2）甲方抽检：发包人标后管理部门将不定期进行抽查，抽查发现承包人主要管理人员（包括安全管理、质量管理等主要人员）未经批准擅自离开施工现场的，第一次罚款壹仟元/人，第二次罚款贰仟元/人，第三次罚款伍仟元/人并要求撤换该人员。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款             。
主体结构、关键性工作的范围：      /                   。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    无       。
其他关于分包的约定：             无          。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：    /               。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用条款  。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    承包人提供履约担保       。

按照有关规定缴纳履约保证金：按照有关规定缴纳履约保证金_4.5_％：其中：含质量保证金为 _3_％，含农民工工资支付保证金_1.5_％。上述履约保证金于合同签订前汇至招标人指定收款人：南通浩宏市政工程有限公司或按相关文件规定的指定账户超过期限的视为自动放弃中标。投标人在收到中标通知书后，须在30 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。投标人在收到中标通知书后，须在签订合同前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格；履约保证金在全部工程按合同约定完成并经验收合格后28天内无息退还。
农民工工资支付保证金：按项目所在地监管部门的规定要求进行交纳，退还；承包人需设置农民工工资专用账户，农民工工资承包人需通过银行转账支付给农民工本人，并按规定的周期和日期足额支付；承包人与聘用农民工订立劳务合同并实名登记，并妥善保存以备核查；

承包人需编制书面工资支付台账，提供农民工本人工资单，并于每月25日前报送发包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  对本工程施工及保修阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《建设工程委托监理合同》内发包人委托的职权  。

关于监理人的监理权限：  凡涉及工期、质量、价款调整的内容及本工程《建设工程委托监理合同》明确的内容  。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供发包人和监理人办公室等办公设施。        。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：         ；

职    务：总监工程师   ；

监理工程师执业资格证书号：     ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：无 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                     ；

（2）              /                     ；

（3）               /                    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                    

关于工程奖项的约定：                  无                       。
5.2隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款      。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  72     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1合同当事人对安全施工的要求：
1）要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及《浙江省建筑施工标准化文明示范工地标准》标准，承包人应严格按工程建设安全生产的有关规定，采取安全措施组织施工。若发生安全责任事故，一切责任由承包人承担。
2）承包人在工地现场必须按规定要求配备专职安全员。承包人施工组织设计中必须编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全员进行现场监督。
3）承包人应满足项目所在地安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品；
4）承包人应建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。
5）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工。如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。
6）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定要求配备专职安全员，安全员及特种作业人员应持证上岗。
7)承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
8)承包人必须编制安全施工措施和施工现场临时用电、施工现场周边及主要通道的安全防护措施及其它有关法规要求的专项施工方案，专项施工方案必须经本单位技术负责人批准后，报发包人代表和现场监理批准后实施。
9)工程施工前和施工中，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
10)承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用；
11)提供和维修施工使用照明、警示照明、围栏设施，指示标志、警告标志、禁止标志等安全防护措施。
12)特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
13）承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
14）对违反安全管理规定和施工现场违章作业的行为，监理人或发包人有权对承包人及个人进行教育和违约金收缴，并由监理人或发包人填写违约金处理通知单发至责任单位。
15）发包人、监理单位管理人员在安全检查和日常安全巡查时发现各单位人员违规或违章，可直接记录、拍照后下发违约金处理通知单，违约金由承包人现金缴纳或由发包人直接从当期工程款中双倍扣除。
16）承包人未建立健全各项管理制度、安全管理网络、安全生产责任制、各类安全管理台帐、安全文明施工作计划，每项予以 2000～5000元的违约金处理，并在监理人、发包人规定的时间内完成整改。
17）承包人各类安全管理台帐记录不全或弄虚作假的，发包人有权予以 2000元/次的违约金处理，并须在监理人、发包人规定的时间内完成整改。
18）承包人未按发包人指令或未按安全生产的有关规定，定期组织各专职安全管理人员参加安全生产活动、工作例会，或主要管理人员不参加安全巡检的，发包人有权予以 1000元/次的违约金处理。
19）施工前未认真编写安全措施或未进行安全交底就施工的（以交底签字为准），发包人有权予以 1000元/次的违约金处理，各单位应在监理人、发包人规定的时间内完成安全措施的编写和交底工作后方可开工。
20）新入场职工未经体检、安全培训、考试上岗者，未佩戴上岗证者，发包人有权予以500 元/人/次的违约金处理，经整改合格后方可上岗工作。
21）特殊工种无上岗证或上岗证到期未复查者，发包人有权予以 1000 元/人/次的违约金处理。
22）承包人项目部应按国家规定配置专、兼职安全员，并授权安全员做好日常管理工作，不按规定要求配置安全员的，发包人有权予以 2000 元的违约金处理；安全员不能常驻现场认真工作的，发包人有权予以 2000 元/次的违约金处理。
23）承包人强令工人违章冒险作业、违章指挥的，发包人有权予以 2000-5000 元/次的违约金处理。
24）承包人对下发的整改通知单、工作联系单等不能按要求时间及时反馈，对安全检查中提出的安全隐患不能及时整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权予以2000-5000元/次的违约金处理。
25）承包人不服从监理人、发包方人员管理的，发包人有权予以 1000-3000元/次的违约金处理。
26）承包人未按照有关要求完善现场安全设施即组织施工的，发包人有权予以 2000元/处的违约金处理，同时须在监理人、发包人规定的时间内完成整改。
27）承包人未按照监理人、发包人规定的时间完成整改的，承包人应在整改限期 1天前向监理人、发包人说明原因，如承包人无特殊原因未在规定的期限内完成整改的，将视为拒绝执行整改，监理人、发包人有权予以 5000 元以上的违约金处理。
28）如因承包人安全管理不善造成施工现场连续或经常出现安全设施不到位、作业人员违章的现象（每周连续出现 3 次），监理人、发包人将有权对承包人予以 5000 元/人▪次的违约金处理，情况严重的，有权要求承包人更换项目经理。
29）承包人若不按工程建设安全生产的有关规定组织施工及设置安全设施，或发生较大安全责任事故的，发包人有权没收全部安全保证金。
6.2合同当事人对文明施工的要求：
达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013），施工场地要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理；遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并承担相关费用，因承包人原因造成的罚款由承包人承担，并以书面形式告知发包人。
施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人须按照国家、省、市相关标准及发包人要求做好扬尘控制、土方清运工作。
施工现场应该做好裸露土方及材料的覆盖，做好抑尘控尘的工作，施工现场必须符合项目所在地建设工地扬尘管控规定。如因扬尘防控不到位，被相关主管部门列入黑名单或通报，每次缴纳违约金1万元。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   按通用条款    。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    按通用条款    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款  。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  按通用条款  。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  按通用条款  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /                   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /                   。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起      天内发出开工通知的，承包人有权提出工程延期，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：          按通用条款           。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   ①按通用条款；②非承包人原因造成的停工、停水、停电超过24小时的；③发生合同约定任一可顺延工期的情况时，承包人必须办理延期手续，得到监理机构签认，并报发包人书面批准后方可顺延；承包人未按通用条款时间要求提出报告的，视为该顺延的情形没有发生，不予顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：计算工期，每延迟一天按肆仟元/天承担违约金，超过10天的，超过部分按合同价款每天千分之五承担违约金。发包人的损失超过违约金的，超过部分也由承包人承担。
承包人不配合或不能配合发包人办理工程竣工验收备案的，视为工程没有通过竣工验收。每天按以上约定承担违约责任。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：   无约定  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        无    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 有权部门发布并认定属于异常恶劣气候的 ；

（2）         /                                ；

（3）         /                                。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   无                           。

8. 材料与设备

8.1发包人提供的材料和工程设备：沥青
发包人提供的材料和工程设备验收后，由   承包人   负责接收、运输和保管；甲供材的领用量与工程结算量允许2%的误差，超过部分的费用在工程结算款中直接扣除。
8.2 承包人提供的材料和工程设备
8.2.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后，使用一般材料的承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。承包人对认质认价材料的采购应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、规格、质量等级、厂家联系人和联系电话，如有误差造成的损失由承包人承担。认质认价材料由发包人与承包人共同采购，材料款由承包人负责结算并支付。承包人需及时做好认质认价材的相关签证，由此引起的工期延误发包人将不予延期。
8.2.2非甲供材料由承包人按南通浩宏市政工程公司的品牌名录采购，承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。
8.3承包人采购材料与工程设备
（1）本工程所有的材料及设备均由承包人自行采购，承包人采购进场的材料，必须满足设计文件、招标文件、投标文件和有关标准、规范的要求，并按规定报验。
（2）发包人在招标时推荐品牌和厂家的材料（详见第五章）的，承包人应在推荐品牌中自行采购，且必须为优等品。
（3）本工程所有材料设备均由承包人自行采购，所有材料设备必须是原厂商生产的全新的、未使用过的优质、品牌产品，进场前二周提交《工程材料/构配件/设备报审表》，同时附a、材料、设备的厂家供货证明，需明确项目名称、型号、供货批次及数量；b、进口设备须提供报关证明；c、产品出厂合格证、材料检验报告及技术说明书等；d、招标文件要求的产品资料及其它证明文件。
（4）《工程材料/构配件/设备报审表》必须由监理及发包人联合审批后方可采购进场。未及时提交《工程材料/构配件/设备报审表》或《工程材料/构配件/设备报审表》未经监理及发包人签字确认的材料不得采购和进场，若擅自将不符合设计或招标要求的材料设备用于本工程的，发包人可要求退场或拆除，且所引起的一切责任与后果均由承包人负责；如果已进场的材料设备经参建各方及相关监督部门确认不影响验收及使用要求的，承包人可以不拆除，但该部分费用不予计取。
（5）发包人和监理工程师对承包人采购的材料设备有质量的认定权，如发包人和监理工程师认为不合格的或不符合要求的，承包人不得使用，经抽检或检测或相关部门认定确实不合格或不符合要求的，承包人必须重新采购，因此发生的一切损失和后果均由承包人承担。
（6）承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按设计及规范要求进行检查并按规定提交《工程材料/构配件/设备报审表》，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，酌情扣除质量保证金，另向发包人支付 5000-50000元/次的违约金。
（7）发包人保留材料/设备在推荐品牌中选用任一品牌的权利。
竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：     由双方协商解决                   。
8.4材料和工程设备的保管
发包人供应的材料和工程设备的保管费用由    承包人    承担。
承包人提交保管、维护方案的时间：   材料、设备进场前7日内向发包人提交       。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备：    由承包人自行解决   。
8.5 样品
8.5.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  按管理部门要求和发包人需求确定。
承包人应做好材料品牌的申报及样品的确认工作并在项目现场设样品陈列室，工程结束后由监理人将样品统一移交发包人管理与处置，费用承包人已在投标下浮率中综合考虑，结算时不再另行计算。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  承包人按本工程需要和规范要求办理  。 
施工现场需要配备的试验设备：     同上                            。
施工现场需要具备的其他试验条件：     同上                        。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：        /                              。
10. 变更

本项目按实结算。
12. 合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式
12.1.1 关于合同价格形式的约定：工程施工费为费率取费后再按约整体下浮（1-投标费率）的形式 。
12.1.2 关于合同价格调整的约定：
12.1.2.1工程量计算规则：
审批流程如下：承包人编制工程量清单预算--报监理工程师审核--经监理工程师审核的预算交由发包人委托的造价咨询机构审核--经各相关单位审核完成的工程量清单预算报发包人确认。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：
14.1.3．1工程量以经甲方确认的设计文件、施工过程中发生的变更及其它签证内容为准，承包人已完成的分部分项工程承包人要求变更的，因此发生的费用由发包人承担。
14.1.3.2有定额依据的按照定额及浙江省、嘉兴市各专业补充定额子目编制结算，不可套用定额的工程，双方询价。

工程量清单预算、工程结算文件编制原则：
1）本工程计价方法采用“国标清单计价”，编制采用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》及省市其它有关的计价规定。

2）全套施工设计图纸及现有设计变更图纸等。

3）其他相关资料，如设计澄清答疑、变更、签证、发包人提供的有关资料等。

4）材料价格执行施工当期的项目所在地的《建设工程造价信息》指导价，如项目所在地区没有相应的信息价，则执行《嘉兴市建设工程造价信息》指导价。如上述造价信息中没有的由发包人认质认价，需要认质认价的，执行发包人的相关管理办法和规定。该价格已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法。

5）不可竞争费：《总价措施项目清单》中现场安全文明施工费（基本费、标化增加费、扬尘污染防治增加费）、按质论价费为不可竞争费。计算基础为分部分项工程费+单价措施项目费－除税工程设备费。
规费及税金为不可竞争费（费率不可调整，费额及税额参与下浮）。规费计算基础为分部分项工程费+措施项目费+其他项目费－除税工程设备费；
 6)场内渣土、淤泥等需弃置的土方均由承包人自行在场内平衡进行消纳，承包人在下浮率报价中自行考虑，发包人不再另行支付费用。建筑垃圾需按项目所在地的相关规定要求对场地破除建筑垃圾进行处置，可利用的建筑垃圾由承包人进行外运处置，建筑垃圾的破除和分类、处置费用由承包人承担，承包人在下浮率报价中自行考虑，发包人不再另行支付费用。

7）总价措施中除不可竞争费项目之外的取费均取中值，赶工措施费不予取费。

8）单价措施如：大型机械进出场，垂直运输、超高施工增加费由承包人编制措施方案，经发包人批准后，以上述工程量清单预算的编制原则进行编制或认价。
8）模板工程按砼接触面计算模板工程量，脚手架搭设费用以审核的方案为基础，按预算编制原则进行编制。

9）沥青采用甲供乙控方式。

10）其余未明确的取费项目均按相关标准的中值计取。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    /                    。

预付款支付期限：         /                         。

预付款扣回的方式：      /                         。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     /                   。

预付款担保的形式为：            /                    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   以相关的国家标准、行业标准（和设计图纸）为依据   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：       /       。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     /    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /            。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按约定的形象进度           。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    已完成约定进度的证明，相应资料、税务发票    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  在完成约定进度后7日内提交  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     按通用条款       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按通用条款     。

（2）发包人支付进度款的期限：      按通用条款     。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按银行同期贷款基准利率的两倍承担违约金    。

12.4.6 支付分解表的编制

     2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /    。

4、双方约定的本工程进度款、结算价款的支付：
（1）施工进场后付合同暂估价款的10%（含安全文明施工费、农民工工资），工程竣工整体验收（以主管部门综合验收意见为准）合格后支付至暂估合同价款的60%；工程竣工综合验收合格之日起满一年后支付至工程结算审计价的80%【若审计未结束，支付至合同价款的80%（不计息）】；工程竣工综合验收合格之日起满两年后付清。
（2）每次支付前，承包人均应出具税务部门开具的相应金额的税务发票(9%专票)。否则发包人有权拒付工程款，且不承担延期支付款项的违约责任。
（3）工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现承包人移作他用，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   72    小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：        按通用条款              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款           。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   按通用条款    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   除按通用条款外，承包人赔偿未按时移交工程给发包人产生的其他损失    。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     按通用条款              。

（1）无负荷联动试车费用由    已含在双方约定的计价中  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：       7天           。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工资料由承包人在竣工验收后，资料通过档案馆接受并开具接受证明书同时附整套竣工资料交业主后，才可以申请竣工工程款的支付。
竣工付款申请单应包括的内容：   按通用条款，提交的竣工结算资料必须完整，发包人不分次接受竣工结算资料；承包人逾期提交结算资料，造成竣工结算迟延支付的，发包人不承担违约责任。 
14.2 竣工结算审核

发包人接受送审资料的的期限：承包人在工程完成竣工验收后2个月内递交的完整竣工结算报告及结算资料 ，由发包人送审计部门审计  。

发包人完成竣工付款的期限：    按专用合同条款12.4.6款约定          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     按通用条款约定     。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     3份           。

承包人提交最终结算申请单的期限：     按通用条款       。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款   。
（2）发包人完成支付的期限：  按通用条款    。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月                  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      3  %的工程款            ； 

（2）其他方式:                 /                   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:              /                       。

关于质量保证金的补充约定：      /      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程的质量保修期按国家相关规定、标准执行。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     12个小时     。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      按通用条款                。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按银行同期贷款基准利率标准的2倍计算的利息作为承担的违约金  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人有权根据实际情况增减部分工程量，承包人对此不提出索赔   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  发包人承担因此给承包人增加的费用并顺延工期  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  发包人承担因此给承包人增加的费用并顺延工期  。

（7）其他：     无                                  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

    承包人违约的其他情形：    按本合同16.2.2条及其它条款的约定     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：本工程严禁转包和违法分包。如发现转包或违法分包的，发包人有权取消承包人承包资格、解除合同且要求承包人清场，已完成的工程量不予结算支付或要求返还已支付的款项，因此给发包人造成的一切损失由承包人承担   。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料与工程设备的违约责任：本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延；如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责，工期不予顺延。
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：未能一次性验收认定工程质量达到施工合同约定的质量要求标准的，由承包人无偿返工直至达到质量标准为止，因此影响工期的同时承担工期违约责任。施工期间每发生一起严重质量事故，视情况由承包人承担1—3万元的违约金，每发生一起重大质量事故，承包人除接受政府相关部门的处罚外，还应向发包人承担10万元的违约金。同时，承包人应无条件返工至合格并采取措施清除不良影响。
（4）承包人违反第8.9款[材料与设备专用于工程]的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：由承包人重新运回或采购并承担所有损失，工期不予顺延，同时按壹万元/次罚款。
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按7.5条约定 。
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：发包人两次通知未到场处置或维修，由发包人另行派人维修，按发生维修费用的三倍从保修金中扣除。
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：工程施工期间，承包人未按工程师确认的进度计划施工且在工程师通知要求的期限内整改赶不上进度计划的，或因承包人原因造成暂停施工7天以上不能复工的，或经工程师通知复工而承包人拒绝复工达7天以上的，或承包人擅自停工5天以上的，以及本合同约定承包人行为表明不履行合同的其他情形，发包人均有权认为承包人的行为已不能实现合同目的而解除合同，承包人已完成的工程量价款不予结算和支付，且发包人有权另行落实施工单位继续施工，而无需对承包人已完成的工程量进行固定，承包人自行撤场。
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：
①承包人应按时按规定自行组织发放农民工工资，承包人未按上述要求发放，造成农民工上访事件，发包人有权在应付工程款中先行垫付，因此造成发包人的利息等损失由承包人承担，并在支付工程款时扣除；承包人无应付工程款的，如发包人先行垫付的，承包人按同期银行贷款利率的四倍承担发包人的利息损失和其它所有损失。
②承包人未按约定履行本合同义务，由此而造成发包人的其它损失（包括但不限于发包人为实现合同权利而支出的诉讼费、财产保全费、律师费，调查取证费用，执行费，公告费用等），均由承包人承担。
③承包人要做到减少噪音及环境污染，文明施工达标，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格工地的，按每有一起罚款4000元。
④承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人直接处以500～5000元的罚款：A：施工期间工程资料不能及时到位的；B：隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；C：不论以何种形式被发现偷工减料、以次充好的；D：不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E：没有达到分部分项工程进度和里程碑节点考核办法的；F:安全文明生产措施不到位。
⑤施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复或承担相应修复费用外，发包人可对承包人处以2000元/次处罚，并承担一切责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  任何一方依约依法解除合同后，承包人均应在解除合同之日起7日内清场完毕，承包人不及时清场的，按每天贰万元计算违约金，在发包人应支付给承包人已完工程量价款中直接扣除。因承包人的违约行为导致合同解除，承包人已完工程量根据监理工程师和发包人已签认的《已完工程量报表》确定并按其80%计价结算，承包人放弃任何损失赔偿。其它条款对合同解除有特别约定的，从其约定  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     不计费用    。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/ 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须按规定办理由承包人投保的一切险（ 包括但不限于工程施工期间的一切险、工程第三方责任险、人身意外险等） 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    各自办理              。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：        应当     。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /                  。
选定争议评审员的期限：         /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /              。

其他事项的约定：                 /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：         /               。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地有管辖权的   人民法院起诉。
21.其他

1、在本合同签订后至开工前，承包人应积极做好开工前的各项准备工作。
2、施工场地要设立标语、标牌，活动板房的建设必须符合《中华人民共和国消防法》、现场安全施工必须符合《中华人民共和国安全生产法》的相应规定，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理，做到“六个百分百”，必须达到文明工地的要求。
3、施工时临时用地由承包人自行解决，费用已包含在合同价款中。
4、临时用电(高、低压)由承包人自行解决，费用包含在合同价款中。
5、红线范围内开标前，原地面以上红线范围内的垃圾、杂土及道路结构层拆除、清运由承包人负责弃运，已拆除及未拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由承包人负责拆除及弃运，数量由承包人根据现场情况自行计算，并已在土石方工程的分部分项工程量清单中报价，该费用一次性包死，且已含在合同总价中。
6、承包人应仔细勘察并充分考虑施工范围内地面以上及地面以下未拆迁位置将产生的建筑垃圾、杂土清运的工程量，且费用已包含在合同价款中。
7、道路施工围档必须采用硬质材料进行围档，外侧应增设绿色围挡草坪，并设置雾化除尘装置，高度不低于2.2m，标有相关施工标识并严格按城建、城管部门要求执行；施工期间场地全封闭，拆除和新建部分围墙已含在合同总价中。
8、临时照明由承包人实施，费用已含在合同价款中。
9、承包人应在本合同签订后五日内按照通州区政府相关规定要求办理安全生产责任保险，承包人未按规定要求办理的，发包人有权解除合同，并由承包人自行承担一切责任。
10、承包人应及时按发包人和监理工程师的通知或要求参加各种会议和协调，作出有利于工程建设施工的建议或结论，否则引起的后果由承包人自负。
11、承包人委派至本工程的所有人员，包括但不限于项目经理、施工管理人员均应接受发包人或监理单位的考核，具体的考核办法按发包人制定的相关制度执行，相应的考核结果作为承包人提交竣工验收资料必不可少的内容之一。

12、本工程临时交通组织方案需经交警部门及业主认可后实施，论证费及临时交通设施设置等一切费用已含在合同价款中。
13、施工现场应该做好裸露土方及材料的覆盖，做好抑尘控尘的工作，施工现场必须符合项目项目所在地建设工地扬尘管控“十条规定”。如因扬尘防控不到位，被相关主管部门列入黑名单或通报，每次缴纳违约金1万元。

14、施工期间如若需要临时停用周边用户自来水、电力或蒸汽的，按照各主管部门要求提前报批并公示，若采用临时用电、用水方案的也需制定完善的方案后报主管部门审批通过。
15、深基坑开挖支护和降水等危大工程工艺措施需中标单位自行结合施工图要求考虑，费用包括论证费已包含在合同价款中，并应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等国家、省相关法律、法规要求编制专项施工方案，达到一定规模应经论证通过后方可实施；如因施工措施不当对周边建筑物的产生影响，一切责任和费用由投标人自行承担。

16、施工项目部按照文明工地要求设置，费用已包含在合同价款中。

17、本工程涉及的所有石灰土、水泥土必须厂拌后运至现场，费用已包含在合同价款中。

18、给水管道回填土方数量由投标单位根据现场情况自行测算，费用在土方回填工程量清单子目报价中一并予以考虑；施工中清淤量由投标单位根据现场情况自行测算，费用在挖土方工程量清单子目报价中一并予以考虑；上述费用一次性包死，且必须含在合同总价中。
附件1：
工程质量保修书

发包人(全称)：
承包人(全称)：                          
    为保证                                    在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

    一、工程质量保修范围和内容

    具体质量保修范围和内容双方约定如下：承包人承包范围内的全部工程内容。

    二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。

1、保修期为24个月。
    三、质量保修责任

    3.1属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用由承包人承担。

3.2发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.3在质量保修期内，承包人应无偿提供保养和维修服务，主要内容有：①日常保养；②定期派专业人员进行检查、维修；③排除故障并修复；④承包人配合发包人每月不少于2次的检查，一次考核。

4.保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2工程质量保修金为工程竣工结算价的3%，本工程质量保修金的退还日质量保修期满后一次性无息退清，如果有质量保修金被扣除的，退还的保修金为剩余的质量保修金。

    四、其他

    双方约定的其他事项：/。

    本工程质量保修书作为合同附件，由发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                      承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                      法定代表人(签字)：

委托代理人：
                            委托代理人：

附件2

安全生产合同
为在                               工程合同的实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方南通浩宏市政工程有限公司（以下简称“甲方”）与乙方                        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员（至少一人）专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。乙方原因造成任何安全事故的，安全保证金将被全部扣罚，因此产生的各项损失均由乙方承担。

本合同正本一式八份，合同双方各执四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：            （盖章）                   乙方：            （盖章）

法定代表人                                   法定代表人

或其授权代理人：     （签字）               或其授权代理人：     （签字）
附件3

廉 政 协 议

             甲方： 　
立协议单位:

              乙方：                          

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应当由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公开执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关工作，不得为获取某些正当利益向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所娱乐。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果扣罚工程合同价款1%的廉政保证金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、本廉洁协议作为                工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十四、本协议一式两份，甲方执一份、乙方执一份。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

附件5：
企业安全生产主体责任告知书
（建筑企业）
一、企业安全生产主体责任告知
根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、标准、规范和各项规定，现将企业安全生产主体责任主要内容告知如下：
1．必须依法生产经营，保证单位安全生产条件符合国家安全生产法律法规和标准规范，严格落实建设项目安全设施“三同时”，杜绝非法生产经营行为，杜绝“三违”、“三超”行为。
2．健全和完善安全生产组织体系，明确分管安全工作的副总经理（副经理），按照规定配备安全总监，设置安全生产管理机构，按专业配备专职安全管理人员。
3．建立以主要负责人为核心的覆盖企业各层级、各部门、各岗位的全员安全生产责任制，全面落实领导责任、部门责任和全员责任，实行安全生产“一岗双责”，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，企业各管理层、职能部门、岗位人员均应签订安全生产责任书。
4．健全完善以岗位安全绩效考核为重点、以落实岗位安全责任为主线、以杜绝岗位安全责任事故为目标的全员安全生产责任考核办法，加大安全生产责任在管理人员绩效工资、晋级、评先评优等考核中的权重，对于违反重大安全事项实行“一票否决”。
5．按规定及时足额提取安全生产费用并做到专款专用，保证安全生产教育培训、安全宣传、隐患排查治理、安全检查与评价、应急救援、重大风险评估、安全生产责任制考核奖励、安全科技创新费用以及必要的安全监测、检测、论证所需费用等安全生产资金的有效投入。
6．按规定组织开展岗前教育、日常教育、继续教育等教育培训工作，各类人员持证上岗，新进工人先接受三级安全教育，经考核合格后上岗。
7．按实际制定本单位安全技术标准或标准化图集，完善安全生产作业条件，改善作业环境，实现安全防护设施标准化、定型化、工具化。 
8．制定完善机械设备设施购置、租赁、装拆、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废等管理办法，规范项目部建筑机械设备设施安全管理行为，确保使用设备设施符合国家和行业现行技术标准要求和安全使用条件。
9．实行工程专业分包、劳务分包、机械设备租赁的，及时与分包单位、出租单位签订合同和安全生产管理协议，明确双方的权利、义务，严禁非法分包。
10．做好危险源辨识评价、安全技术措施和专项方案的编制、审核、交底、过程监督、验收、检查、改进等工作，建立本单位超过一定规模的危险性较大的分部分项工程管理台账，并根据工程实际及时更新。
11．建立企业安全生产月度检查、复工前安全生产大检查，季节性、重大假日、重大活动进行的专项检查等检查制度，以及项目部安全生产周检查、日巡查和作业班组安全生产检查等检查制度，明确各类检查的频次、重点、内容。
12．建立“班组、项目部、分支机构、企业”四级隐患排查治理制度，落实隐患治理措施，实现安全隐患自查、自报、自改的闭环管理，确保安全隐患及时消除。
13．根据在建工程特点、施工流程等，正确评估和研究施工过程存在的安全生产风险种类，及因此可能引发事故的危害程度，并建立健全与之相适应的应急救援体系，科学制定各类事故应急预案，完善应急救援装备物资、队伍，定期组织应急演练，科学评估并完善应急救援体系，提升突发事故处置、应急救援和自救互救的能力。
14．法律、法规及规章规定的其他安全生产主体责任。
如果你单位未正确履行安全生产主体责任，将承担行政、民事、刑事等方面的法律责任：
1．行政责任：单位将被罚款、安全生产许可证暂扣或吊销、资质降低或吊销等。如发生一般事故的，最高被处以50万元罚款；发生较大事故的，最高被处以100万元罚款；发生重大事故的，最高被处以500万元罚款；发生特别重大事故，最高将被处以2000万元罚款。
2．民事责任：发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，承担赔偿责任；将承建的项目分包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的…导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方承担连带赔偿责任。
3．刑事责任：依照刑法有关规定，如相关违法行为构成重大责任事故罪的，最高将被处以七年有期徒刑；构成非法经营罪及强令违章冒险作业罪的，最高将被处以十五年有期徒刑；如数罪并罚，最高将被处以二十年有期徒刑。
二、企业安全生产主体责任承诺
本单位及本人郑重承诺，将依法履行告知书提醒的14个方面职责，严格落实安全生产主体责任，确保生产经营安全。如未正确履行安全生产主体责任，愿意承担一切行政、民事和刑事的责任。欢迎社会公众对我单位安全生产状况进行监督，如发现隐患可向政府及有关部门举报。
告知单位（盖章）：                年  月  日
承诺单位（盖章）：             法定代表人（签名）：
备注：本告知承诺书一式三份，一份留存企业备查，一份在公示栏公示，一份报建设单位或集中建设实施方。
第五章 材料品牌
按本次所附的《南通圆宏集团控股有限公司建材建议品牌库》执行，具体内容详见附件。

第六章 图  纸

（网上下载）
第七章 技术标准和要求
一、本工程采用的技术规范
国家、省、市、地方和行业现行的有关标准和规范
第八章 投标文件格式

封面
            （工程名称）

             （标段名称）施工招标
投  标  文  件

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         年         月         日

投标函
1、根据你方的  （工程名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿按国家标准定额*      %的投标费率并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方保证工程质量达到            标准，工期           日历天。

3、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                        （盖单位公章）

         单位地址：                                        

         法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章） 
邮政编码：          

电话：         

传真：          
日期：         年        月        日

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性     别：                   
年    龄：                          职     务：                   
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

                年        月        日

授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方分别填写

项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	建造师证号
	
	专          业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目负责人简历

	


计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别
产 地
	制 造
年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总
部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目技术负责人
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件1、拟派项目负责人无在建工程承诺书

（格式以招标文件为准）
​​​​__________________（招标人单位名称）：
我方参加你方的                 工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：
拟派项目负责人                  无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方第一中标候选人资格，并投标保证金不予退还。

投  标  人（盖公章）：                 
法定代表人（签字或盖章）：             
                                               年    月    日
附件2、投标人诚信承诺书
（格式以招标文件为准）
致：                      （招标单位全称）

                     （投标人全称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意做出以下承诺：

1.投标人诚信承诺书非本单位法定代表人签发的，承诺内容不实的，一经查实，愿意按弄虚作假、提供虚假材料情况对待，列入不良行为记录，并自愿接受禁止在通州1—3年投标资格等行政惩处，对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任；

2.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象；

3.我单位不参与任何串标围标等违法活动；

4.我单位在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本项目要求的资质）未处于不合格状态；

5.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理；

6.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为；

7.我单位自2021年11月1日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的行为；自  2021年11月1日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保的情形；自2021年11月 1日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的情况；

8.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工；

9.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人、五大员及时到位，且全面负责工作；

10.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。

投标人（单位盖章）：                        
法定代表人（签字）：                         

                                                      年    月    日

